Форма 4.5 Информация о выполнении инвестиционной программе ООО «Ресурс» за 2020г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры формы | | | | |
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация | |
| Инвестиционная программа в целом | Мероприятие [<2>](consultantplus://offline/ref=43CDC540D812C1DB688F9672B60616281B29CF0BA8CE6D7A7D619CF00CA3CF19C7919ADEF6C1B5F4016710C9B76A12879FCE88608A7C6F3Ft3t4G) |
| 1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | Модернизации оборудования котельной | 1.Применение частотных преоб-разователей на механизмах собственных нужд котельной 2.Реконструкция кислотного хозяйства 3. Замена нижнего конвективного пучка водогрейных котлов ПТВМ 100 ст. № 2, 4. Замена 2 подогревателей сырой воды ПСВ-45; 5. Установка частотного преобра-зователя на сетевой насос; 6.Применение струйно-нишевых горелок и автоматики на водо-грейном котле ПТВМ-100 7. Установка фильтра-грязевика на линии обратной сетевой воды |
| 2 | Дата утверждения инвестиционной программы | x | 15.09.2015г. |  |
| 2.1 | Дата изменения инвестиционной программы | x | 29.10.2020. |  |
| 3 | Цель инвестиционной программы | x | - уменьшение удельных зат-рат (повышение коэффициента полезного дей-ствия);  - уменьшение издержек на производство;  - увеличение надежности  - повышение качества тепло-снабжения | 1. Применение частотных преобразователей на механизмах собственных нужд котельной;  5. Установка частотного преобра-зователя на сетевой насос;  3. Замена нижнего конвективного пучка водогрейных котлов ПТВМ 100 ст.№ 2, 1;  4. Замена 2 подогревателей сырой воды ПСВ-45; 6. Применение струйно-нишевых горелок и автоматики на водо-грейном котле ПТВМ-100;  2. Реконструкция кислотного хозяйства  7. Установка фильтра-грязевика на линии обратной сетевой воды |
|
| 4 | Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу | x | Министерство энергетики, ЖКК и городской сре-ды Ульяновской области | x |
| 5 | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | x | Администрация г.Дмимитровгра-да | x |
| 6 | Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 01.06.2015 |  |
| 7 | Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 23.12.2023г. |  |
| 8 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы: | тыс. руб. | 42303 |  |
| 8.1 | - год реализации инвестиционной программы/мероприятия | тыс. руб. | 2015  2016  2017  2018  2020  2021  2022  2023 | 728 п.1,2  248 п. 1  3784 п.2  13282 п. 3  7583 п.4,п.5 7083 п.6  7053 п.6  2542 п.7 |
|
| 8.1.1 | - источник финансирования | тыс. руб. | - прибыль, направленная на инвестиции;  -амортизация;  - прочие | 30833  -  11470 |
|
| 9 | Целевые показатели инвестиционной программы | x | x | x |
| 9.1 | - срок окупаемости | x | x | x |
| 9.1.1 | - факт | лет |  |  |
| 9.1.2 | - план | лет | 4,5 |  |
| 9.2 | - перебои в снабжении потребителей | x | x | x |
| 9.2.1 | - факт | час./чел. | 0 |  |
| 9.2.2 | - план | час./чел. | 0 |  |
| 9.3 | - продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | x |  | x |
| 9.3.1 | - факт | день | 365/365 | 365/365 |
| 9.3.2 | - план | день | 365/365 | 365/365 |
| 9.4 | - износ оборудования производства (котлы) | % | x | x |
| 9.4.1 | - факт | % | 50 |  |
| 9.4.2 | - план | % | 50 |  |
| 9.5 | - обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | x | x |
| 9.5.1 | - факт | % | 100 |  |
| 9.5.2 | - план | % | 100 |  |
| 9.6 | - расход топлива | т усл. топл/Гкал | x | x |
| 9.6.1 | - факт | т усл. топл/Гкал | 172,0 |  |
| 9.6.2 | - план | т усл. топл/Гкал | 172,1 |  |
| 9.7 | - расход электроэнергии на выработку | кВт.ч/Гкал | x | x |
| 9.7.1 | - факт | кВт.ч/Гкал | 37,75 |  |
| 9.7.2 | - план | кВт.ч/Гкал | 37,75 |  |
| 9.8 | - количество аварий (с учетом котельных) | x | x | x |
| 9.8.1 | - факт | ед. | 0 |  |
| 9.8.2 | - план | ед. | 0 |  |
| 9.9 | - производительность труда | тыс. руб./чел. | x |  |
| 9.9.1 | - факт | тыс. руб./чел. | 3486 |  |
| 9.9.2 | - план | тыс. руб./чел. | 3525 |  |
| 10 | Использование инвестиционных средств за отчетный период | x |  | п.4. Замена 2 подогревателей сырой воды ПСВ-45; |
| 10.1 | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 1500 | 1500 |
| 10.2 | Источник финансирования | тыс. руб. | Прибыль, направленная на инвестиции;  Амортизация;  Прочие средства. | 1500  -  - |
|